Costo y plazo de desarrollo por alcance

Sistema Integral de Control de Accesos · Terminal Monte Azul Mollendo (TMAM)

Este documento presenta tres alcances de desarrollo para los requerimientos solicitados por OTP: un alcance base (mínimo para que el sistema funcione), un alcance menor (núcleo de validación de documentos con autoservicio) y el alcance completo. Para cada uno se indica el costo de desarrollo, el plazo y qué requerimientos no están presupuestados.

# 1. Resumen de costo y plazo

| Alcance | Qué cubre | Costo de desarrollo | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance base | Mínimo para que funcione: un administrador único carga la empresa, el personal y sus documentos (sin autoservicio ni aprobación por la empresa); en el ingreso valida documentos vigentes + alcohol, con la integración física ya conectada (terminal, alcoholímetro y molinete). | S/ 2,500 | 5 días |
| Alcance menor | Todo lo del alcance base, más autoservicio: cada empresa se registra y activa su cuenta, carga a su propio personal y documentos, y los aprueba ella misma. Suma control de salida/permanencia y auditoría de cargas, aprobaciones y validaciones. | S/ 6,000 | 8 días |
| Alcance completo | Todo lo del alcance menor, más lo pedido por OTP: portales externo e interno, 13 perfiles, activos, matriz configurable, sanciones, credencial QR, reportes, integraciones de software y dossier de 30 entregables. | S/ 20,000 | 15 a 20 días |
| Diferencia base → menor | Autoservicio de las empresas (registro, activación y aprobación propia) en vez de que lo cargue un solo administrador, más antipassback y auditoría. | S/ 3,500 | 3 días adicionales |
| Diferencia menor → completo | Lo que se agrega al pasar del alcance menor al completo (bloque B de la sección 3). | S/ 14,000 | 5 a 12 días adicionales |

Los costos corresponden únicamente al desarrollo de software. No incluyen lo listado en el bloque C de la sección 3.

# 2. Qué recibirá el cliente y qué podrá hacer en el software

Alcance base: una sola vista de administración, sin autoservicio: un administrador único carga la empresa, su personal y sus documentos, ya como válidos. En el ingreso, el sistema, integrado con el terminal, el alcoholímetro y el molinete, valida documentos vigentes junto con el resultado de la prueba de alcohol. Es lo mínimo con lo que el sistema ya funciona en campo.

Alcance menor: el cliente podrá saber si una persona tiene sus documentos en regla. Las empresas se registran, cargan a su personal y sus documentos con vencimiento, y en el ingreso el sistema, integrado con el terminal, el alcoholímetro y el molinete, valida documentos vigentes junto con el resultado de la prueba de alcohol. Es la base sobre la que se construye lo demás.

Alcance completo: el cliente recibirá el sistema de control de accesos completo que pidió OTP: revisión por SSMA, perfiles y activos, matriz configurable, sanciones, panel de garita, molinete, credencial QR, reportes y toda la documentación.

| Área | Alcance base (S/ 2,500) | Alcance menor (S/ 6,000) | Alcance completo (S/ 20,000) |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresas proveedoras y clientes | Las carga un administrador único, directo en el sistema: no hay autoservicio ni enlace de activación. | Se registran con RUC y correo, activan su cuenta por un enlace único, registran a su personal con su puesto, cargan los documentos con su fecha de vencimiento y los aprueban ellas mismas. | Todo lo anterior, más: registrar personas, vehículos, maquinaria y equipos en el portal externo; enviar solicitudes; seguir el estado de su expediente y responder las observaciones de OTP, sin usar el correo. |
| Revisión de documentos | No existe como paso aparte: el administrador ya los carga como válidos. | No la hace OTP: la propia empresa que carga el documento lo aprueba, observa o rechaza ella misma. Es, en la práctica, una declaración con soporte documental. | SSMA/OTP revisa desde el portal interno: aprueba, observa o rechaza cada documento y consulta el historial. Operaciones, Atención al Cliente y OPIP tienen sus propias bandejas. |
| Requisitos por puesto o perfil | Fijos, cargados una vez por el administrador; igual que en el alcance menor. | Los puestos, los tipos de documento y lo que exige cada puesto se cargan una vez (son fijos). El sistema muestra automáticamente qué documentos exige el puesto al registrar a alguien. | El Administrador funcional edita desde la pantalla la matriz de requisitos por perfil, actividad y zona, con sus vigencias y alertas, sin pedir desarrollo. |
| Personas, perfiles y activos | Solo personas, con un puesto genérico. | Solo personas, con un puesto genérico. | 13 perfiles y autoridades, cada uno con sus reglas. Registro de vehículos, maquinaria y equipos con sus documentos, vinculados a un operador habilitado, y checklists digitales de inspección (incluye cisternas RE-098). |
| Control en la garita (Vigilancia) | El sistema valida en el ingreso que los documentos estén vigentes junto con el resultado de la prueba de alcohol, y muestra el motivo si se deniega. Sin panel avanzado. | El sistema valida en el ingreso que los documentos estén vigentes junto con el resultado de la prueba de alcohol, y muestra el motivo si se deniega. Una persona dada de baja no pasa, sin evaluar nada más. Sin panel avanzado. | Panel de garita en tiempo real: identificación por DNI, QR o rostro, resultado de la validación conjunta (persona, empresa, conductor, vehículo, operador y equipo), ocupación de la planta y modo contingencia sin conexión. |
| Equipos físicos (terminal, alcoholímetro, molinete) | Integración de software con el terminal ZKTeco G4 Pro y el alcoholímetro, y con el molinete: el molinete solo abre si los documentos están vigentes y la prueba de alcohol es conforme. Igual que en el alcance menor. | Integración de software con el terminal ZKTeco G4 Pro y el alcoholímetro, y con el molinete: el molinete solo abre si los documentos están vigentes y la prueba de alcohol es conforme. | La misma integración, pero el molinete abre solo si todo está conforme (persona, empresa, conductor, vehículo, operador, equipo, zona y restricciones) y permite un paso por autorización. |
| Salida y permanencia | Registro básico de salidas, sin antipassback. | Registro de salidas, antipassback (no permite un segundo ingreso sin salida previa) y control de permanencia de las personas. | El mismo control, aplicado también a vehículos y activos, con la ocupación de la planta actualizada en tiempo real en el panel de garita. |
| Sanciones y restricciones | Solo el bloqueo por persona dada de baja. | Solo el bloqueo por persona dada de baja. | Aplicar y levantar sanciones y bloqueos con niveles (observación, grave, muy grave, crítico documental) y tipos (temporal, ingreso, carga, despacho, definitivo). |
| Visitas | Las carga el administrador, sin flujo de aprobación. | Las visitas quedan autoaprobadas al crearse. | Invitación de visitas por enlace, justificación por el responsable de OTP, y control de equipos electrónicos personales y materiales (pase + guía de remisión). |
| Credencial | No incluido | No incluido | Credencial digital con código QR que codifica las zonas autorizadas (colores de fotocheck). |
| Alertas y reportes | No incluido | No incluido | Alertas de documentos por vencer, solicitudes observadas e intentos de ingreso no autorizados. Ocho grupos de reportes e indicadores exportables a Excel/PDF. |
| Auditoría | Registro básico de quién cargó cada dato, sin historial detallado. | Registro de cada carga, aprobación y validación. | Auditoría completa: cada decisión y excepción con usuario, fecha, hora y detalle. El Auditor consulta sin poder modificar nada. |
| Documentación y entrega | El software funcionando. No incluye dossier de entregables, capacitación ni API documentada. | El software funcionando. No incluye dossier de entregables, capacitación ni API documentada. | Software funcionando, más código fuente, manuales, capacitación, API documentada y el dossier de 30 entregables, con seguridad y continuidad reforzadas (MFA, respaldos y prueba de restauración). |

## Nota sobre el alcance base: qué es y qué no es

El alcance base es el mínimo con el que el sistema ya funciona en campo: valida el ingreso del personal con sus documentos vigentes y la prueba de alcohol, con el molinete integrado.

Lo que lo distingue del alcance menor no son las validaciones, sino quién carga los datos:

- Sin autoservicio: no hay portal para que la empresa se registre, active su cuenta ni cargue su propio personal. Todo lo ingresa un único administrador, directamente en el sistema.

- Sin aprobación como paso separado: el administrador ya carga los documentos como válidos; no hay un flujo de revisión previo al ingreso.

- Sin antipassback: el registro de salida es básico, sin bloquear un segundo ingreso sin salida previa.

- Sin auditoría detallada: queda un registro simple de quién cargó cada dato, no el historial completo de cargas, aprobaciones y validaciones.

Conviene para una puesta en marcha rápida con pocas empresas, donde el propio cliente prefiere cargar los datos en vez de dar acceso a cada proveedor. Si el número de empresas crece, el autoservicio del alcance menor evita que ese administrador se vuelva un cuello de botella.

## Nota sobre el alcance menor: qué es y qué no es

El alcance menor es funcional: la plataforma puede operar y validar el ingreso del personal con sus documentos vigentes, de principio a fin (registro de empresas y personal, carga de documentos, validación con la prueba de alcohol, molinete, salida y auditoría).

Es una versión básica, y conviene tener presente que:

- No hay revisión de OTP/SSMA: cada empresa aprueba sus propios documentos, como una declaración con soporte documental. El sistema bloquea los documentos vencidos, pero no verifica que sean válidos.

- Solo personas: no valida vehículos, cisternas, maquinaria ni equipos. Un conductor se valida como persona, pero no su unidad.

- Requisitos por puesto fijos: cambiar los documentos que exige un puesto requiere intervención del desarrollador.

- Sin modo contingencia: si falla la red o el servidor, no hay operación sin conexión.

- Sin carga masiva por Excel: el personal se registra de a uno.

- Sin alertas ni reportes: el sistema no avisa de vencimientos próximos (los vencidos sí se bloquean en el ingreso).

- Para operar en campo se requieren los componentes del bloque C de la sección 3 (molinete, instalación, servidores y licencias), que se cotizan aparte.

Para cubrir el alcance mínimo que exige OTP (revisión por OTP, activos y matriz configurable) se requiere el alcance completo.

# 3. Detalle de requerimientos por alcance

Esta matriz compara el alcance menor y el completo. El alcance base no se incluye aquí porque no le quita ni agrega requerimientos a la lista: cambia quién carga los datos (ver la nota de la sección 2).

Cada requerimiento se marca según el alcance en que está cubierto:

| Verde: alcance menor (también incluido en el completo) | Azul: adicional, solo en el alcance completo | Naranja: no presupuestado |
| --- | --- | --- |

| Requerimiento | Alcance menor (S/ 6,000) | Alcance completo (S/ 20,000) |
| --- | --- | --- |
| A. Alcance menor: incluido en ambos alcances (base de validación de documentos) |  |  |
| Registro y activación de empresas proveedoras/clientes (RUC, correo, enlace único) | Incluido | Incluido |
| Registro de personal con su puesto o perfil | Incluido: puesto genérico | Incluido: ampliado a 13 perfiles + autoridades |
| Requisitos de documentos por puesto/perfil (SCTR, inducción, etc.) | Incluido: fijos, sin interfaz de edición | Incluido: mediante matriz configurable (bloque B) |
| Carga de documentos con fecha de vencimiento y control de vigencia | Incluido | Incluido |
| Aprobación de documentos | Incluido: la aprueba la propia empresa | Incluido: la aprueba OTP/SSMA (aprobar, observar, rechazar) |
| Validación en el ingreso: documentos vigentes + resultado de la prueba de alcohol | Incluido | Incluido: ampliada con perfil, zona y restricciones |
| Integración de software con el terminal ZKTeco G4 Pro + alcoholímetro (ZKBio CVSecurity) y con el molinete | Incluido | Incluido |
| Reglas de prioridad de denegación (dado de baja primero; se muestran todos los motivos) | Incluido | Incluido |
| Control de salida y permanencia (antipassback: no permite un segundo ingreso sin salida previa) | Incluido: para personas | Incluido: personas y activos |
| Auditoría de cargas, aprobaciones y validaciones | Incluido | Incluido |
| B. Adicional: solo en el alcance completo (diferencia de S/ 14,000) |  |  |
| Portal externo completo: solicitudes de personas y activos, seguimiento del expediente y respuesta a observaciones | No presupuestado | Incluido |
| Portal interno OTP: bandejas de revisión por rol, observación, rechazo y subsanación | No presupuestado | Incluido |
| 13 perfiles de ingreso + autoridades, cada uno con su matriz de requisitos y bloqueos | No presupuestado | Incluido |
| 10 roles de usuario con sus permisos | No presupuestado | Incluido |
| Módulo de activos: vehículos, maquinaria, equipos y operadores, con sus propios documentos | No presupuestado | Incluido |
| Checklists digitales de inspección (cisternas RE-098, maquinaria, manlift) | No presupuestado | Incluido |
| Matriz configurable de requisitos por perfil, actividad y zona, editable sin desarrollo | No presupuestado | Incluido |
| Sanciones y restricciones con niveles y bloqueos (temporal, ingreso, carga, despacho, definitivo) | No presupuestado | Incluido |
| Credencial digital con QR y zonas autorizadas (colores de fotocheck) | No presupuestado | Incluido |
| Panel de garita en tiempo real: identificación, ocupación y modo contingencia | No presupuestado | Incluido |
| Invitaciones de visita, control de equipos personales y de materiales (pase + guía de remisión) | No presupuestado | Incluido |
| Alertas: documentos por vencer, solicitudes observadas e intentos no autorizados | No presupuestado | Incluido |
| Reportes e indicadores: 8 grupos exportables a Excel/PDF | No presupuestado | Incluido |
| API pública documentada (Swagger/OpenAPI) para integraciones futuras | No presupuestado | Incluido |
| Seguridad y continuidad reforzadas: MFA en roles críticos, respaldos, prueba de restauración y contingencia | No presupuestado | Incluido |
| Dossier de 30 entregables documentales, manuales, capacitación e informe semanal de avance | No presupuestado | Incluido |
| Verificación de los 20 criterios de aceptación de OTP | No presupuestado | Incluido |
| C. No presupuestado en ningún alcance (se cotiza aparte) |  |  |
| Licencias de aplicación, base de datos, sistema operativo y componentes de terceros | No presupuestado (se cotiza aparte) | No presupuestado (se cotiza aparte) |
| Servidores, almacenamiento, respaldos y monitoreo (infraestructura Azure/Hostinger) | No presupuestado (se cotiza aparte) | No presupuestado (se cotiza aparte) |
| Molinete, controlador y lector físicos | No presupuestado (se cotiza aparte) | No presupuestado (se cotiza aparte) |
| Instalación física, obra civil, canalización, cableado, red, puesta a tierra y energía de respaldo | No presupuestado (se cotiza aparte) | No presupuestado (se cotiza aparte) |
| Migración y depuración de datos históricos | No presupuestado (se cotiza aparte) | No presupuestado (se cotiza aparte) |
| Soporte, mantenimiento preventivo, calibración, repuestos y visitas presenciales | No presupuestado (se cotiza aparte) | No presupuestado (se cotiza aparte) |
| Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades posteriores a la puesta en producción | No presupuestado (se cotiza aparte) | No presupuestado (se cotiza aparte) |
| Implementación de integraciones con sistemas actuales o futuros (Active Directory, RR.HH., cámaras) | No presupuestado (se cotiza aparte) | No presupuestado (el alcance completo solo deja la API documentada) |

# 4. Requerimientos no presupuestados según el alcance elegido

## Si se elige el alcance base (S/ 2,500)

No están presupuestados todos los requerimientos del alcance menor y del completo. Se cubren pasando a alguno de esos alcances (S/ 3,500 adicionales para llegar al menor, S/ 17,500 para llegar al completo) o se cotizan por separado:

- Autoservicio de las empresas: registro, activación por enlace y carga de su propio personal y documentos.

- Aprobación de documentos como paso separado, sea por la propia empresa o por OTP/SSMA.

- Antipassback y control de permanencia más allá del registro básico de salida.

- Auditoría detallada de cargas, aprobaciones y validaciones.

- Todo lo que ya no está presupuestado en el alcance menor: perfiles múltiples y activos, matriz configurable, sanciones con niveles, credencial QR, panel de garita avanzado, alertas, reportes y el dossier de entregables.

- Además, todo lo del bloque C (licencias, infraestructura, hardware, instalación, migración, soporte y mantenimiento).

## Si se elige el alcance menor (S/ 6,000)

No están presupuestados los siguientes requerimientos pedidos por OTP. Se cubren pasando al alcance completo (S/ 14,000 adicionales) o se cotizan por separado:

- Revisión y aprobación por OTP/SSMA (portal interno, bandejas, observaciones y subsanación) y portal externo completo.

- Perfiles múltiples (13 + autoridades) y los 10 roles de usuario.

- Vehículos, maquinaria, equipos y operadores, con sus checklists de inspección.

- Matriz configurable de requisitos.

- Sanciones y restricciones con niveles y bloqueos.

- Credencial digital con QR y zonas/colores de fotocheck.

- Panel de garita avanzado con ocupación en tiempo real y modo contingencia.

- Invitaciones de visita, control de equipos personales y materiales, y alertas.

- Reportes e indicadores.

- API pública documentada y seguridad reforzada (MFA, prueba de restauración).

- Dossier de 30 entregables, capacitación y verificación de los 20 criterios de aceptación.

- Además, todo lo del bloque C (licencias, infraestructura, hardware, instalación, migración, soporte y mantenimiento).

## Si se elige el alcance completo (S/ 20,000)

Solo quedan fuera del presupuesto los componentes que el cliente pide cotizar por separado:

- Licencias de aplicación, base de datos, sistema operativo y componentes de terceros.

- Servidores, almacenamiento, respaldos y monitoreo.

- Molinete, controlador y lector físicos.

- Instalación física, obra civil, cableado, red, puesta a tierra y energía de respaldo.

- Migración y depuración de datos históricos.

- Soporte, mantenimiento preventivo, calibración, repuestos y visitas presenciales.

- Mantenimiento evolutivo posterior a la puesta en producción.

- Implementación de integraciones con Active Directory, RR.HH. o cámaras (solo se deja la API documentada).

# 5. Plazo y condiciones

- Alcance base: 5 días.

- Alcance menor: 8 días.

- Alcance completo: 15 a 20 días.

- El plazo se cuenta desde la aprobación del alcance y la entrega de la información necesaria por parte del cliente.

- En los tres alcances, la integración con los equipos depende de dos puntos que el cliente aún debe confirmar: la marca y el modelo del molinete, y la documentación/SDK de ZKBio CVSecurity (webhook o polling). Mientras no se definan, el plazo y el costo podrían variar.

- En el alcance completo, además, dependen de que el cliente confirme si la matriz de casos y sanciones es definitiva, el protocolo de emergencia/evacuación, y el horario límite con su calendario de excepciones.